## Slide 1: Hoja de ruta del producto (Agile Roadmap) [Aplicacion-PANAP / PANAP]
Período: 19/08/2024 al 30/11/2024
Organización: Yuzzo
Cliente: German Muñoz
Scrum Master: Marco Flores

## Slide 2
Yuzzo <PANAP> | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
Sprint 0 |  |  |  | 
Sprint 1 |  |  |  | 
Sprint 2 |  |  |  | 
Sprint 3 |  |  |  | 
Sprint 4 |  |  |  | 
Entregables
Desarrollo de Implementacion API
Desarrollo BBDD
Desarrollo de validaciones
Ámbito Gestión
Ámbito Diseño
Ámbito Desarrollo de software
Documentación Entregable
Documentación Entregable
Desarrollo de interfaces
Revision y correccion de errores